АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЕРМОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЕШКАЙМСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 марта 2025 года                                                                            № 8

с. Ермоловка

Об организации и проведении комплекса работ по весеннему

благоустройству территорий населённых пунктов муниципального образования «Ермоловское сельское поселение»Вешкаймского района Ульяновской области

В целях улучшения санитарного и эстетического состояния территорий населённых пунктов муниципального образования «Ермоловское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области, постановляю:

В период с 14 апреля по 1 июня 2025 года:

1.1. Провести на территориях населённых пунктов муниципального образования «Ермоловское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области комплекс работ по благоустройству.

1.2. В рамках проведения комплекса работ по благоустройству провести информационно-разъяснительную работу с жителями населённых пунктов муниципального образования «Ермоловское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области об участии в мероприятиях по благоустройству.

1.3. Обеспечить еженедельное размещение в средствах массовой информации, выходящих в свет (эфир) на территории муниципального образования «Ермоловское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области, информации о результатах проведения комплекса работ по благоустройству.

1.4. Еженедельно в четверг представлять отделу по строительству и архитектуре управления имущества и земельных отношений, строительства и архитектуры  администрации муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области информацию, в том числе фотоотчёт, о проведении комплекса работ по благоустройству.

2. В срок до 14 апреля 2025 года образовать комиссию по координации проведения комплекса работ по благоустройству, а также разработать, утвердить и представить в управление имущества и земельных отношений, строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области планы проведения комплекса работ по благоустройству.

3. В срок до 21 апреля2025 года провести обследование территорий населённых пунктов муниципального образования «Ермоловское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области в целях выявления незаконно возведённых строений и рекламных конструкций, а также обеспечить приведение в нормативное состояние установленных на территориях населённых пунктов муниципального образования «Ермоловское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области элементов благоустройства.

4. В срок до 7 мая 2025 года провести работу с руководителями организаций  по обеспечению приведения в нормативное состояние территорий  организаций всех форм собственности .

5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Ермоловское сельское поселение» от 12.03.2025 № 5 «Об организации и проведении комплекса работ по весеннему благоустройству территорий населённых пунктов муниципального образования «Ермоловское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области»

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его обнародования.

И.о. Главы администрации

муниципального образования

«Ермоловское сельское поселение»»                                   Е.А. Павлова